AvoTalent PLAN DE PRODUCTO Y MONETIZACIÓN Cómo hacer crecer AvoTalent y ganar dinero con él Qué construir, en qué orden, en qué fecha y con cuántos usuarios en la comunidad: planes gratis y de pago, formas de ingreso, cómo traer gente nueva y cómo lograr que vuelva. Octubre de 2026 · Documento de trabajo Las cifras de precios y metas son hipótesis a validar con datos reales del panel.

RESUMEN

# Resumen ejecutivo

AvoTalent ya tiene la base de una bolsa de trabajo con comunidad: vacantes ordenadas por puesto y skill, una compatibilidad entre cada vacante y cada persona, páginas que Google puede encontrar, un panel de control con las cifras reales y publicación de discusiones por parte de los miembros. Lo que todavía no tiene es una forma de ganar dinero ni un motor que haga volver a la gente cada semana.

Este documento propone cómo cerrar esas dos brechas en dos etapas, sin romper la promesa del producto: buscar trabajo, aprender y crecer en comunidad debe seguir siendo gratis en lo esencial. La idea es un plan freemium para la persona (gratis lo que trae tráfico y comunidad; de pago lo que le ahorra tiempo) más ingresos de terceros que no le cobran nada a quien busca trabajo.

| Etapa | Cuándo | Qué se hace | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Terminar el backlog actual (A a H) | Noviembre a diciembre 2026 | Correo semanal, seguir y conversar, mis postulaciones, exámenes, confianza, moderación, SEO/GEO y diseño | Que la gente llegue, se quede y vuelva |
| 2. Funciones nuevas e ingresos | Desde enero 2027, cuando termine la etapa 1 | Afiliación de cursos, invitar colegas, patrocinador, plan Pro, aviso premium, empresas y publicidad | Ganar dinero sin cobrar lo básico |

## Las cinco vías de ingreso (etapa 2)

| # | Modelo | Fecha objetivo | Comunidad necesaria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afiliación y referidos de cursos | Enero 2027 | Desde 0 (útil con 500 registrados) |
| 3 | Patrocinador oficial mensual | Marzo 2027 | 1,000 registrados y 10,000 visitantes al mes |
| 2 | Aviso premium por correo | Mayo–junio 2027 | 1,000 registrados y 1,500 seguimientos con consentimiento |
| 4 | Vacantes destacadas y matchmaking | Junio–julio 2027 | 1,500 perfiles completos y 10 empresas interesadas |
| 5 | Publicidad por CPM | Con 50,000 visitas al mes | 50,000 visitas al mes |

Además hay un plan para personas, AvoTalent Pro: una suscripción mensual opcional que agrega herramientas para buscar trabajo mejor (alertas inmediatas, plan de aprendizaje, exámenes ilimitados, CV en PDF). Lo básico sigue gratis. Llegaría en abril–mayo de 2027, con 2,000 registrados.

# 1. Lo que AvoTalent ya tiene hoy

Antes de planear, esto es lo que ya funciona, explicado como lo vería una persona usando la app. Cada fila dice qué es y para qué sirve al negocio.

## Para quien busca trabajo

| Qué es | Cómo funciona | Para qué sirve al negocio |
| --- | --- | --- |
| Feed de vacantes | La pantalla principal: una lista de vacantes que el sistema trae solo de las páginas de empleo de las empresas (Greenhouse, Lever, Workable y otras). Llegan lotes cada 15 días y se publican unas 20 por día hábil. Una vacante dura 45 días como abierta | Es la razón por la que la gente llega |
| Catálogo de puestos y skills | Una lista oficial de puestos (backend, QA, diseño UX…) y de skills (React, Python…). Cada vacante y cada persona se ligan a esa lista. Una vacante sin puesto o sin skill de la lista no se publica | Datos ordenados: permite recomendar, buscar y, después, vender por tecnología |
| “Para ti” (compatibilidad) | Un porcentaje que compara tu perfil con cada vacante: puesto (35 %), skills (35 %), nivel (15 %) y modalidad remota o presencial (15 %). Se muestran primero las que más encajan | Da una razón para volver y dice qué skills le faltan a alguien para una vacante |
| Perfil y CV | La persona crea su perfil con foto, puesto, nivel, ciudad, modalidad y skills. Puede tener un CV en línea, privado por defecto y público si ella quiere | Sin perfil completo no hay compatibilidad ni datos para las empresas |
| Guardar y postularse | Se guardan vacantes. El botón de postularse lleva a la página de la empresa. A quien no tiene cuenta se le oculta el contacto | Muestra qué vacantes interesan de verdad (vistas, guardados y clics) |
| Exámenes de skill | Un examen corto para validar un skill. Hoy existe solo uno: React, con 20 preguntas | Base para validar skills; el banco todavía es muy corto |
| Búsqueda y destacados | Barra de búsqueda de vacantes, empresas, skills y puestos (personas solo con cuenta), más listas de usuarios y oportunidades destacadas | Ayuda a encontrar y a descubrir |
| Cuenta | Registro con Google, GitHub o LinkedIn y foto copiada a nuestro almacenamiento para que no se rompa; tema claro y oscuro | Registro sencillo y datos que no se pierden |

## Para la comunidad

| Qué es | Cómo funciona | Para qué sirve al negocio |
| --- | --- | --- |
| Publicar discusiones | Un miembro con perfil completo escribe una publicación: título, texto con formato, portada opcional y hasta 5 etiquetas (solo puestos o skills de la lista). Se vota y se comenta. Su autor puede borrarla. Máximo 5 al día | Contenido hecho por la gente y razón para volver |
| Artículos del equipo | Artículos escritos por el equipo que aparecen mezclados en el feed (uno cada 4 vacantes) | Contenido propio y tráfico desde buscadores |
| Páginas de empresas | Cada empresa que el sistema detecta tiene su página con sus vacantes y logo | Más páginas que Google puede encontrar |

## Para atraer gente

| Qué es | Cómo funciona | Para qué sirve al negocio |
| --- | --- | --- |
| Páginas públicas para buscadores | Páginas de vacantes, de cada skill (/empleos) y de cada puesto (/puestos), con un mapa del sitio y un marcado que le dice a Google que es una vacante | Tráfico gratis desde Google |
| Publicaciones en LinkedIn | El sistema publica solo en LinkedIn dos veces al día, de lunes a viernes, con vacantes de los puestos de desarrollo | Canal de adquisición ya medido |
| Origen de cada registro | Se guarda de dónde llegó cada persona (LinkedIn, Google, directo) durante 30 días | Saber qué canal trae gente que se registra |

## Para el equipo

| Qué es | Cómo funciona | Para qué sirve al negocio |
| --- | --- | --- |
| Panel de administración | Un sitio aparte con visitantes únicos, registros reales, conversión, retención, resultados de LinkedIn, vistas, guardados y clics por vacante, compatibilidad, y alarmas si algo falla. No cuenta al equipo, cuentas de prueba ni robots | Las cifras que se le enseñan a un patrocinador y las que dicen si algo funciona |

## Lo que está en pausa por decisión

- Cuentas de empresa: hoy AvoTalent solo atiende a personas. Siguen las empresas que el sistema crea solo.

- Proyectos de miembros: por ahora solo se pueden publicar discusiones.

# 2. El backlog actual: se termina antes de lo nuevo

Estas son las funciones que ya estaban decididas, con las letras A a H del backlog. Ninguna función nueva de ingresos empieza hasta que esta lista esté terminada, porque cada una de estas piezas hace que la gente llegue, se quede y vuelva; sin eso no hay a quién cobrarle.

## Cómo se ordena

- Adquisición, retención, crecimiento y monetización: de 1 (casi nada) a 5 (mucho). Crecimiento significa que la comunidad atrae sola a más comunidad.

- Costo de desarrollo: de 1 (menos de 1 día de trabajo) a 5 (más de 7 días). Está estimado para construirse con Claude Code, que escribe y prueba el código; un “día de trabajo” es una jornada con él, con pruebas incluidas. No incluye lo que solo tú puedes hacer (ver abajo).

- Puntaje = (2 × adquisición + 2 × retención + crecimiento + monetización) ÷ costo. Adquisición y retención pesan el doble. P1 = 7 o más, P2 = de 5 a 6.9, P3 = menos de 5.

## Qué es cada pieza y en qué orden se hace

| Letra | Qué es, en palabras simples | Días de trabajo | Meta | Empieza a rendir con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cerrar la API Hoy la pantalla oculta las vacantes a quien no tiene cuenta, pero el servidor las entrega a cualquiera que las pida directo. Se arregla para que el servidor también pida sesión | 0.5 a 1 | Noviembre 2026 | Ya: protege lo construido |
| C | Correo semanal y avisos Un correo cada semana con las 5 mejores vacantes para ti, avisos dentro de la app (la campana casi no recibe nada hoy) y preferencias para elegir qué recibir | 2 a 3 | Noviembre 2026 | 100 perfiles completos |
| H | SEO y GEO (aparecer en Google y en las IAs) Más páginas útiles que Google y ChatGPT o Gemini puedan encontrar y citar: respuestas directas, datos de vacantes y un archivo que explica el sitio a las IAs | 2 a 3 y continuo | Noviembre 2026 en adelante | Ya: el tráfico tarda meses en crecer |
| D | Seguir Poder seguir a personas, empresas, skills y puestos para que la app avise de lo nuevo (por ejemplo, una vacante nueva de un skill que sigues) | 2 a 3 | Noviembre–diciembre 2026 | 500 registrados |
| F | Mis postulaciones Marcar a qué vacantes aplicaste, ponerles un estado sencillo (enviada, entrevista, rechazada) y recibir recordatorios | 1 a 2 | Diciembre 2026 | 300 registrados |
| D | Conversar y guardar más Guardar discusiones y artículos, likes, responder a otros comentarios y mencionar a alguien | 2 a 3 | Diciembre 2026 | 200 personas activas al mes |
| B | Confianza en las vacantes Un botón para reportar una vacante que ya no existe o es engañosa, una cola de revisión y comprobar que el enlace para postular sigue vivo | 1 a 2 | Diciembre 2026 | Ya: cuida la calidad del feed |
| E | Más preguntas de examen Hoy el banco solo cubre React con 20 preguntas. Crear preguntas para los 15 skills más pedidos, revisadas por ti antes de publicarlas | 2 a 3, más tu revisión | Diciembre 2026 | 300 registrados que hagan exámenes |
| G | Moderación, comunidad inicial, perfil como CV y privacidad Reglas y herramientas para moderar; publicar unas primeras discusiones para que la comunidad no se vea vacía; botón para convertir el perfil en CV; cambiar contraseña, borrar la cuenta y descargar tus datos | 2 a 4 | Diciembre 2026 | Ya: confianza y orden |
| — | Diseño de la app Mejorar el diseño de comunidad y admin, pantalla por pantalla, en escritorio y celular, hasta que quede realmente bien | 2 a 4 y continuo | Noviembre a diciembre 2026 | Ya: primera impresión |

## Prioridad de cada pieza

| Pieza | Adq. | Ret. | Crec. | Mon. | Puntaje | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C · Correo semanal y avisos | 3 | 5 | 3 | 4 | 7.7 | P1 |
| H · SEO y GEO (aparecer en Google y en las IAs) | 5 | 2 | 5 | 3 | 7.3 | P1 |
| A · Cerrar la API | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | P1 |
| D · Seguir | 2 | 5 | 4 | 3 | 7.0 | P1 |
| F · Mis postulaciones | 1 | 4 | 2 | 2 | 7.0 | P1 |
| D · Conversar y guardar más | 2 | 4 | 4 | 1 | 5.7 | P2 |
| B · Confianza en las vacantes | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.5 | P2 |
| E · Más preguntas de examen | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.3 | P2 |
| G · Moderación, comunidad inicial, perfil como CV y privacidad | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.3 | P3 |
| Diseño de la app | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.3 | P3 |

Adq. = adquisición · Ret. = retención · Crec. = crecimiento · Mon. = monetización.

Cuánto tarda con Claude Code Con Claude Code, el backlog completo suma unos 17 a 28 días de trabajo (cada pieza va de medio día a cuatro días, con pruebas). Lo que más pesa no es escribir el código sino lo que solo tú puedes hacer: correr los cambios de base de datos en Supabase, revisar y probar cada entrega, aprobar textos y preguntas de examen y dar de alta servicios externos (como el envío de correos). Contando esas esperas, la meta es terminar el backlog a finales de diciembre de 2026, y enero queda de colchón.

# 3. Funciones nuevas e ingresos: desde 2027

Estas funciones empiezan cuando el backlog de la sección anterior esté terminado (meta: enero de 2027). Se califican igual y, además, cada una tiene una condición de comunidad: no se lanza hasta que haya gente suficiente para que funcione.

## Prioridad de cada función nueva

| Función | Adq. | Ret. | Crec. | Mon. | Días de trabajo | Puntaje | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Invitar a un colega (referidos) | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 a 2 | 9.5 | P1 |
| Patrocinador oficial (piloto) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 a 1 | 9.0 | P1 |
| Afiliación de cursos | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 a 2 | 5.5 | P2 |
| Publicidad por CPM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 a 2 | 3.5 | P3 |
| Cuentas de empresa y vacantes destacadas | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 a 12 | 3.2 | P3 |
| Plan AvoTalent Pro (personas) | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 a 5 | 3.0 | P3 |
| Aviso premium por correo | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 a 5 | 2.3 | P3 |

Qué decide la fecha de lo nuevo Con Claude Code, programar cada función nueva son de medio día a doce días. Lo que decide cuándo sale no es el desarrollo sino cuánta comunidad hay y las esperas externas (aprobación de programas de afiliados, de la cuenta de pagos, de patrocinadores). Si la comunidad llega antes a la cifra, la función se adelanta sin problema.

Prioridad no es fecha Una función puede ser P1 y aun así esperar, porque no sirve con poca gente. El patrocinador oficial tiene puntaje alto (cuesta muy poco), pero no se vende hasta tener cifras que mostrar. Por eso, además de la prioridad, cada una tiene su fecha y su condición de comunidad.

Cuidado con las cifras de audiencia La propuesta menciona “~10,000 vistas al mes” y “1,000+ desarrolladores registrados”. Antes de venderle a un patrocinador hay que confirmarlas en el panel, que ya cuenta visitantes únicos y registros reales. Presentar una cifra inflada cuesta más caro que esperar un mes.

## Calendario y comunidad necesaria

Las fechas suponen que el backlog termina en diciembre de 2026. Las personas se cuentan como registradas reales (sin equipo ni cuentas de prueba), según el panel. Todas las cifras son hipótesis: se confirman con los datos del panel antes de comprometerse.

| Cuándo | Qué se lanza | Comunidad necesaria para empezar | Por qué en ese momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero 2027 | Afiliación de cursos (lista de 15 skills) Invitar a un colega | Afiliación: desde 0. Referidos: 300 registrados | Son baratas de construir y no dependen de empresas; la afiliación es el primer ingreso. Hay que dar de alta los programas de afiliados, que pueden tardar semanas |
| Marzo 2027 | Patrocinador oficial (piloto) | 1,000 registrados, 10,000 visitantes únicos al mes y 35 % de apertura del correo semanal | Un patrocinador paga por números comprobables, no por promesas. El correo semanal ya lleva meses funcionando |
| Abril–mayo 2027 | Plan AvoTalent Pro | 2,000 registrados y 20 % de retención a 30 días | Primero se mide cuánto usa la gente lo gratis; el precio sale de ahí |
| Mayo–junio 2027 | Aviso premium por correo | 1,000 registrados y 1,500 seguimientos con consentimiento | Sin seguidores con consentimiento no hay nada que vender |
| Junio–julio 2027 | Cuentas de empresa, vacantes destacadas y matchmaking | 1,500 perfiles completos, 20 por puesto principal y 10 empresas interesadas | La empresa paga cuando ve suficientes candidatos que encajan |
| Cuando se alcance | Publicidad por CPM | 50,000 visitas al mes | Con menos tráfico el ingreso es casi nulo y estorba al SEO |

Si la comunidad crece más rápido o más lento La regla es el número manda, no la fecha: una función se lanza cuando se cumple su comunidad necesaria. Si llegamos a 1,000 registrados antes de marzo, el patrocinador se adelanta; si en marzo seguimos en 400, se retrasa y el tiempo se dedica a adquisición y retención, que es lo que hace crecer ese número.

# 4. Planes gratis y de pago, función por función

Qué es AvoTalent Pro Es una suscripción mensual opcional para personas (se paga con tarjeta y se cancela cuando se quiera). Quien no paga conserva todo lo esencial: ver y guardar vacantes, ver su compatibilidad, postularse, publicar y comentar. Pro agrega comodidad y profundidad: alertas casi inmediatas, desglose de por qué encajas y qué te falta, plan de aprendizaje, exámenes ilimitados con insignia y CV en PDF. Más detalle en la sección “Plan AvoTalent Pro”.

Regla de oro: lo gratis tiene que ser realmente útil, porque es lo que trae tráfico, registros y contenido. Lo de pago le ahorra tiempo o le da ventaja a quien ya está convencido; nunca esconde lo básico.

| Función | Gratis | AvoTalent Pro (persona) | Ingreso de terceros |
| --- | --- | --- | --- |
| Feed de vacantes y “Para ti” | Ver, filtrar, guardar y postularse | Desglose de por qué haces match y qué te falta | Vacantes destacadas (empresas) |
| Alertas de vacantes | Resumen semanal por correo | Alertas casi inmediatas por puesto y skill | Patrocinador en el correo semanal |
| Skills y exámenes | Declarar skills; un examen por skill | Exámenes ilimitados, insignia visible y repetir para subir nivel | Cursos recomendados (afiliación) |
| Brechas y aprendizaje | Ver qué skills piden las vacantes | Plan personal: qué aprender primero para más vacantes | Comisión por curso |
| Perfil y CV | Perfil público y CV en línea | CV en PDF con marca, perfil destacado | — |
| Postulaciones | Postularse y guardar | “Mis postulaciones” con estados y recordatorios | — |
| Comunidad | Publicar discusiones, comentar, votar | Publicar más seguido y mayor alcance | Aviso premium a seguidores |
| Seguir | Seguir personas, skills y puestos | Más seguimientos y avisos por correo | Segmentos para anunciantes |

## Reglas para que el freemium no estorbe

- El feed y la postulación nunca se cobran. Son la razón por la que alguien llega.

- Cada función de pago se prueba antes con la gratuita. Se cobra cuando la gente ya la usa y pide más.

- Nada de pago esconde información de una vacante ni la de contacto: eso rompería la confianza.

- El plan Pro se lanza hasta tener datos de uso. Primero se miden los límites gratuitos (¿cuántos exámenes hacen?, ¿cuántos avisos abren?); el precio sale de ahí.

Hipótesis de precio Pro Entre 5 y 9 USD al mes (o un pago anual con descuento) para personas en México y Latinoamérica. Es un punto de partida para probar, no una conclusión: lo decide la disposición a pagar que midamos.

MODELO 1

# Afiliación y referidos de cursos

En una frase Cuando AvoTalent detecta qué skill le falta a alguien para una vacante, le recomienda un curso de un tercero; si se inscribe desde nuestro enlace, ganamos una comisión.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 · primer ingreso | Enero 2027 | Desde 0: se puede lanzar ya. Se vuelve relevante con 500 personas registradas | Bajo: 1 a 2 días |

### Cómo funciona

El cálculo de “Para ti” ya compara los skills de la vacante contra los de la persona. Lo que sobra de ese cálculo, lo que le falta, es la brecha. No hace falta esperar al examen: basta con la brecha entre el perfil y la vacante.

En tres momentos se muestra una recomendación: al ver una vacante donde faltan skills, al terminar un examen y en la página pública de cada skill. Debe sentirse como una ayuda (“para esta vacante te falta Docker”), no como un anuncio.

Los cursos vienen de plataformas con programa de afiliados (Udemy, Platzi, Coursera y similares) y de creadores de la comunidad, que pueden ofrecer los suyos con enlace de referido.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - Ver qué skills le faltan para una vacante - Ver cursos sugeridos con su origen claro - Marcar “ya lo sé” y sumarlo al perfil - Cursos gratuitos de la comunidad siempre visibles | - Plan personal de aprendizaje: el orden que desbloquea más vacantes - Seguimiento de avance y recordatorios - Insignia de skill validado al terminar y aprobar - Para creadores: cursos destacados en su skill (patrocinio) |

Precio de partida (hipótesis a validar): la comisión la fija cada programa de afiliados; hay que revisar las condiciones de Udemy, Platzi y Coursera antes de comprometer números. Los creadores de la comunidad pueden pactar un porcentaje propio.

### Qué hay que construir

- Función que dice qué skills le faltan a una persona para una vacante (usa el mismo cálculo del “Para ti”).

- Catálogo de cursos por skill con enlace de afiliado, plataforma, idioma, precio y si es gratuito.

- Tarjeta “Para cerrar esta brecha” en la vacante, en el resultado del examen y en la página pública de cada skill.

- Medición: clics por curso y, cuando la plataforma lo permita, compras atribuidas.

- Aviso visible de que son enlaces de afiliado.

### Cómo sabremos si funciona

- % de personas que ven una brecha y hacen clic en un curso.

- Clics por curso y por skill; compras y comisión por mes.

- Si quien hace clic vuelve y se postula después (señal de que la recomendación ayudó).

### Riesgos y cuidados

- Si parece anuncio, quita confianza: mostrar siempre el motivo (“te falta X para esta vacante”) y la etiqueta de afiliado.

- Recomendar pocos y buenos cursos por skill; priorizar los gratuitos de calidad.

- Ampliar el banco de preguntas más allá de React para que la validación tenga sentido.

Cuándo Es el primer ingreso en llegar: no depende de empresas ni de volumen alto, y mejora el producto para la persona. Arranca en enero de 2027, apenas termine el backlog actual, con una lista curada a mano de 15 skills.

MODELO 2

# Aviso premium por correo (pay-per-blast)

En una frase Un creador o empresa escribe gratis en la plataforma y paga solo cuando quiere enviar un correo o notificación directa a sus seguidores o a un segmento de desarrolladores por tecnología.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 · después de seguir y notificaciones | Mayo–junio 2027 | 1,000 registrados y al menos 1,500 personas siguiendo a alguien, con consentimiento de correo | Medio–alto: 3 a 5 días |

### Cómo funciona

Publicar sigue siendo gratis y aparece en el feed y en las notificaciones de la app. Cuando alguien quiere garantizar que llegue a la bandeja de correo, paga con créditos.

Dos tipos de envío: a sus seguidores (quienes eligieron seguirle) y a un segmento (por ejemplo, personas con .NET o React que aceptaron recibir avisos).

Los envíos salen por Resend con enlace de baja, límite de frecuencia por persona y revisión del contenido antes de enviar.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - Publicar artículos y discusiones - Aviso dentro de la app a sus seguidores - Aparecer en el feed y en el sitio | - Correo a sus seguidores (créditos) - Correo a un segmento por skill o puesto (más caro) - Reporte de aperturas y clics - Programar el envío |

Precio de partida (hipótesis a validar): créditos por envío según el tamaño de la audiencia (por ejemplo, un paquete inicial por cada 500 destinatarios). Se ajusta cuando se conozcan las tasas de apertura reales.

### Qué hay que construir

- Seguir personas y skills (también alimenta los avisos y la retención).

- Preferencias de notificación y consentimiento explícito para recibir correos de terceros.

- Créditos y cobro (pasarela de pago) y registro de envíos.

- Plantilla de correo con marca, enlace de baja y límite de un aviso de terceros por persona por semana.

- Revisión previa: nada se envía sin pasar por reglas básicas (enlaces, longitud, spam).

### Cómo sabremos si funciona

- Tasa de apertura y de clics por envío; bajas y quejas por cada 1,000 correos.

- Créditos vendidos y repetición de compra.

- Si los avisos pagados bajan la lectura de los demás correos (señal de saturación).

### Riesgos y cuidados

- Correos de terceros sin consentimiento dañan la reputación del dominio; solo opt-in.

- Cumplir con la ley de datos personales de México y los términos de Resend; revisar el aviso de privacidad.

- Límite estricto de frecuencia para no saturar: si se abusa, la gente se da de baja de todo.

Cuándo Después de construir seguimientos y notificaciones (que de todas formas se necesitan para retener). Sin una base de seguidores con consentimiento no hay nada que vender.

MODELO 3

# Patrocinador oficial mensual

En una frase Una herramienta o servicio para desarrolladores paga una tarifa fija por presencia exclusiva: espacio destacado en la web y mención como patrocinador oficial en el correo semanal.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 por valor, pero espera a la audiencia | Marzo 2027 | 1,000 registrados reales y 10,000 visitantes únicos al mes, con 8 correos semanales enviados | Muy bajo: medio día a 1 día |

### Cómo funciona

Un solo patrocinador a la vez, para que valga más y no sature. Aparece en un banner destacado y con una mención en el correo semanal.

Se vende con números reales: visitantes únicos al mes, registros y apertura del correo, tal como los muestra el panel.

Hay un reporte mensual para el patrocinador con vistas, clics y alcance del correo.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - Toda la plataforma sigue siendo gratis para la persona - El patrocinio se ve como un elemento claramente marcado, no oculta contenido | - Banner destacado en la web - Mención en el correo semanal - Reporte mensual de resultados - Opcional: contenido patrocinado marcado como tal |

Precio de partida (hipótesis a validar): 100 USD al mes para empezar con el primer patrocinador, subiendo conforme crezca la audiencia y se tengan resultados que mostrar.

### Qué hay que construir

- Espacio de banner configurable desde el panel de administración, con fechas y enlace con seguimiento.

- Bloque de patrocinador en el correo semanal (depende de que exista ese correo).

- Reporte mensual con las cifras del panel (vistas, clics, alcance).

- Una hoja de una página para venderlo: audiencia, perfil de los usuarios y qué incluye.

### Cómo sabremos si funciona

- Número de patrocinadores y renovación mes a mes.

- Clics del banner y del correo; costo por clic equivalente.

- Que la presencia no baje la conversión ni la retención.

### Riesgos y cuidados

- Prometer más audiencia de la que hay: usar solo cifras del panel.

- Patrocinadores que no encajen con la comunidad: elegir herramientas útiles para quien busca trabajo tech.

- Depender de un solo patrocinador: tener un segundo en lista de espera.

Cuándo Es el ingreso más rápido de montar, pero se vende hasta tener cifras sólidas y el correo semanal funcionando. Mientras tanto, preparar la hoja de venta y el espacio del banner.

MODELO 4

# Vacantes destacadas y matchmaking

En una frase Las empresas pagan por que sus vacantes se vean más y por acceder a la gente cuyo perfil encaja con lo que piden.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 · el de más ingreso, el último en poder lanzarse | Junio–julio 2027 | 1,500 perfiles completos, al menos 20 por cada puesto principal y 10 empresas interesadas | Alto: 8 a 12 días |

### Cómo funciona

Vacantes destacadas: mayor visibilidad por un periodo (7 o 30 días), marcadas como destacadas. Siguen cumpliendo la regla de estar ligadas al catálogo.

Matchmaking: la empresa ve cuántas personas encajan con su vacante (el mismo puntaje de “Para ti”) y paga por contactar a quienes aceptaron ser visibles.

La persona decide: solo es contactable quien lo permite en su privacidad, y puede cerrarlo cuando quiera.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - Publicar una vacante activa ligada al catálogo - Ver cuántas personas la vieron y guardaron - Recibir postulaciones | - Vacante destacada por 7 o 30 días - Ver cuántas personas encajan (puntaje de match) - Créditos para contactar candidatos visibles - Perfil de empresa con marca |

Precio de partida (hipótesis a validar): a definir con las primeras empresas piloto; empezar con un precio por vacante destacada y créditos de contacto, y mirar cuánto pagan hoy en otros portales.

### Qué hay que construir

- Reactivar el alta de empresas (hoy en pausa) con verificación sencilla.

- Privacidad del candidato: “visible para empresas” apagado por defecto.

- Panel de empresa: vistas, guardados y postulaciones por vacante (los eventos ya se miden).

- Cobro de destacados y créditos.

### Cómo sabremos si funciona

- Empresas activas y vacantes destacadas vendidas.

- Postulaciones por vacante destacada frente a una normal.

- Contrataciones reportadas por las empresas (la prueba de que funciona).

### Riesgos y cuidados

- Sin suficientes personas con perfil completo, la empresa no ve valor: este modelo necesita audiencia primero.

- Contacto no deseado a candidatos: control total de la persona y límites a las empresas.

- Vacantes de baja calidad por pagar: mantener la regla del catálogo para todas.

Cuándo Cuando la decisión de pausar empresas se levante y haya masa crítica de perfiles completos. Antes, preparar la privacidad del candidato y el panel de empresa.

MODELO 5

# Publicidad por CPM

En una frase Cobrar por cada mil impresiones de anuncios mostrados a visitantes que llegan desde Google o redes y todavía no tienen cuenta.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 · no urge | Cuando se llegue a 50,000 visitas al mes (probablemente 2028) | 50,000 visitas al mes a páginas públicas | Bajo: 1 a 2 días |

### Cómo funciona

Solo a visitantes sin cuenta; quien se registra deja de ver anuncios, lo que además empuja el registro.

Banners discretos en las páginas públicas (vacantes, skills, puestos), nunca dentro del feed de una persona con sesión.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - La navegación pública sigue siendo gratis - Quien se registra no ve anuncios | - Anunciantes pagan por cada mil impresiones - Segmentación por página (skill o puesto) |

Precio de partida (hipótesis a validar): depende del tráfico y del tipo de anunciante; no vale la pena montarlo antes de decenas de miles de visitas al mes.

### Qué hay que construir

- Espacios de anuncio en las páginas públicas, con carga diferida para no frenar la página.

- Medición de impresiones y límite de anuncios por página.

- Revisar el impacto en velocidad y posicionamiento antes de activarlo.

### Cómo sabremos si funciona

- Impresiones y CPM efectivo; ingreso por mil visitas.

- Efecto en velocidad (Core Web Vitals) y en conversión a registro.

### Riesgos y cuidados

- Los anuncios pesados bajan la velocidad y el posicionamiento: justo lo que más nos importa para SEO y GEO.

- Con poco tráfico el ingreso es casi nulo; el patrocinio fijo rinde más.

Cuándo Al final. Es el modelo que menos aporta hoy y el que más riesgo trae para el tráfico orgánico.

PLAN PARA PERSONAS

# Plan AvoTalent Pro

En una frase Una suscripción mensual opcional para personas: lo básico sigue gratis y Pro agrega herramientas que ahorran tiempo y dan ventaja al buscar trabajo.

| PRIORIDAD | FECHA OBJETIVO | COMUNIDAD NECESARIA PARA EMPEZAR | COSTO DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 · cuando la comunidad lo justifique | Abril–mayo 2027 | 2,000 registrados y 20 % de retención a 30 días | Medio–alto: 3 a 5 días |

### Cómo funciona

La persona gratuita puede hacer todo lo esencial: ver el feed, ver su compatibilidad, guardar, postularse, publicar y comentar. Pro agrega comodidad y profundidad; nunca esconde vacantes ni contactos.

Se paga mes a mes (o por año con descuento) con tarjeta, mediante un proveedor de pagos, y se cancela cuando se quiera.

Se lanza cuando ya se midió cuánto usa la gente las funciones gratuitas y hay suficiente gente (2,000 registrados y 20 % de retención) para que algunas personas quieran más.

### Gratis y de pago (freemium)

| GRATIS | DE PAGO |
| --- | --- |
| - Ver el feed y la compatibilidad “Para ti” - Resumen semanal por correo - Un examen por skill - Perfil y CV en línea - “Mis postulaciones” básico | - Alertas casi inmediatas por puesto y skill - Desglose de compatibilidad: por qué encajas y qué te falta - Plan personal de aprendizaje - Exámenes ilimitados e insignia visible - CV en PDF con marca y perfil destacado - Recordatorios en “Mis postulaciones” |

Precio de partida (hipótesis a validar): entre 5 y 9 USD al mes (o plan anual con descuento) para México y Latinoamérica. Se define después de medir el uso gratuito.

### Qué hay que construir

- Cobro de suscripciones con un proveedor de pagos (Stripe u otro) y una cuenta verificada para recibir el dinero.

- Marcar quién es Pro y limitar las funciones gratuitas de forma clara.

- Pantalla de planes y cancelación fácil, recibos y avisos de renovación.

- Medir el uso gratuito antes de fijar los límites.

### Cómo sabremos si funciona

- Porcentaje de personas activas que pasan a Pro.

- Cancelaciones por mes y duración promedio de la suscripción.

- Ingreso mensual recurrente.

### Riesgos y cuidados

- Cobrar antes de que la gente use lo gratis: no se vende.

- Dejar lo gratis tan limitado que frene el crecimiento.

- Impuestos y facturación: revisar con un contador antes de cobrar.

Cuándo Abril–mayo de 2027, cuando se cumpla la comunidad necesaria. El desarrollo son unos 3 a 5 días de trabajo con Claude Code; lo que decide la fecha es la comunidad y que el proveedor de pagos apruebe la cuenta.

# 5. Adquisición de usuarios

La meta es llevar a más personas del tipo correcto (desarrolladores y perfiles tech de habla hispana) a registrarse y completar su perfil. Cada canal se mide con el origen que ya registra el panel.

## El embudo

| Etapa | Qué pasa | Cómo se mide hoy |
| --- | --- | --- |
| Visita | Llega a una vacante, skill, puesto o publicación | Visitantes únicos (sin robots ni equipo) |
| Registro | Crea su cuenta | Registros reales y conversión por origen |
| Perfil completo | Foto, puesto, nivel, ubicación, modalidad y skills | Perfiles completos |
| Primer valor | Ve “Para ti” y guarda o se postula | Eventos de vacante (vista, guardado, clic en aplicar) |
| Regreso | Vuelve en 7 y 30 días | Retención por cohorte |

## Canales

| Canal | Qué hacer | Estado |
| --- | --- | --- |
| Buscadores (SEO) | Más páginas útiles: skills, puestos, empresas, discusiones y perfiles públicos; datos estructurados y velocidad | Base hecha; crece con el backlog (H) |
| IAs (GEO) | Contenido que ChatGPT, Gemini y otros puedan citar: respuestas directas, una guía del sitio para IAs (llms.txt), marcado que explica qué es cada página y permiso para sus rastreadores | Backlog H: noviembre 2026 en adelante |
| Posición 0 en Google | Respuestas cortas bajo encabezados de pregunta, listas y tablas, FAQ marcado | Backlog H: noviembre 2026 en adelante |
| LinkedIn | Dos publicaciones al día con vacantes, medidas por origen | Activo (depende de la conexión de LinkedIn) |
| Comunidad y contenido | Discusiones de miembros y artículos que se comparten solos | Recién habilitado |
| Referidos | Invita a un colega: más skills validados o Pro gratis por referido | Enero 2027 (etapa 2) |
| Alianzas | Bootcamps, universidades y creadores que comparten su comunidad | Por explorar |

Tres reglas de adquisición 1) Cada canal con su origen (el registro de por dónde llegó cada persona) para saber cuál convierte. 2) Primero la página que responde la pregunta, después el anuncio. 3) No contar al equipo ni a las pruebas: las decisiones se toman con personas reales.

## GEO y posición 0: qué significan aquí

- SEO busca que Google nos muestre. GEO busca que una IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity) nos cite cuando alguien pregunta “¿qué skills pide un desarrollador backend en México?”.

- Lo que sirve para ambos: respuestas claras y cortas al inicio de la página, datos propios (vacantes reales, skills más pedidos), estructura limpia y marcado estructurado.

- Nuestra ventaja: datos propios de vacantes que nadie más tiene. Páginas del tipo “skills más pedidos para <puesto>” con cifras actualizadas son material que Google y las IAs prefieren citar.

- Se mide con las visitas que llegan de buscadores y, cuando se pueda, con menciones de IAs.

# 6. Retención

Un usuario nuevo se va si no encuentra una razón para volver. La retención se construye con avisos útiles, relaciones y progreso, no con insistencia.

| Palanca | Cómo funciona | Gratis / Pro |
| --- | --- | --- |
| Correo semanal “Top 5 para ti” | Las cinco mejores vacantes según tu perfil, más una discusión destacada y el patrocinador | Gratis; Pro: alertas casi inmediatas |
| Notificaciones en la app | Respuestas a tus comentarios, vacantes nuevas de lo que sigues, skills validados | Gratis |
| Seguir | Personas, empresas, skills y puestos: lo que sigues te avisa cuando hay algo nuevo | Gratis con límite; Pro más amplio |
| Mis postulaciones | Marcar a qué aplicaste, un estado simple y recordatorios | Básico gratis; Pro con recordatorios |
| Progreso de skills | Insignias al validar, nivel visible, siguiente skill sugerido | Un examen gratis; Pro ilimitado |
| Comunidad | Comentarios, respuestas y menciones entre usuarios | Gratis |

## Qué medir

- Personas que vuelven a los 7 y 30 días (el panel de retención ya cuenta solo personas reales y espera 30 días de datos antes de dar frecuencias).

- Apertura y clics del correo semanal.

- Personas que siguen al menos a un skill o puesto: es la señal más temprana de que volverán.

Por qué la retención va primero que cobrar Casi todos los ingresos de este documento dependen de que la gente vuelva: el correo vende patrocinio y avisos, los seguimientos alimentan segmentos y la afiliación necesita visitas repetidas. Sin retención, ninguna vía de ingreso funciona a escala.

# 7. Metas, riesgos y siguientes pasos

## Metas iniciales sugeridas

Son hipótesis para ajustar tras 30 días de datos, no compromisos.

| Indicador | Meta inicial | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| Conversión visitante → registro | 3 % a 5 % | Panel de adquisición |
| Perfiles completos entre los registrados | Más de 60 % | Panel de usuarios |
| Retención a 30 días | 20 % o más | Panel de retención |
| Clic en curso tras ver una brecha | 5 % a 10 % | Medición nueva (modelo 1) |
| Apertura del correo semanal | 35 % o más | Resend |
| Patrocinadores activos | 1 al cierre del mes 2 | Ventas |

## Riesgos que cruzan todo el plan

- Cobrar antes de tiempo: una función de pago sin uso previo no se vende. Medir primero.

- Perder la confianza: recomendaciones que parecen anuncios o correos que saturan. Siempre explicar el motivo y poner un límite.

- Depender de una sola vía: combinar afiliación, patrocinio y, después, empresas.

- Datos personales: consentimiento para correos y para ser visible a empresas; revisar el aviso de privacidad antes de enviar o vender acceso.

- Cifras exageradas: presentar solo lo que el panel puede comprobar.

## Decisiones que necesita el equipo

- ¿Confirmas que las funciones nuevas empiezan hasta terminar el backlog actual y que la meta de cierre es finales de diciembre de 2026, o prefieres dejar enero como colchón?

- ¿Con qué plataformas de cursos abrimos programa de afiliados primero?

- ¿Se levanta la pausa de empresas en algún momento definido o se espera a cierto número de perfiles?

- ¿Qué se mantiene gratis siempre? (propuesta: feed, postularse, publicar, guardar y seguir).

- ¿Cuándo se define el precio del plan Pro: antes o después de medir el uso gratuito? (propuesta: después).

AvoTalent   ·   Plan de producto y monetización   ·   Octubre de 2026